Техническое задание

на разработку и внедрение автоматизированного

программного комплекса "Чат-бот ТСС"

г. Москва, 2020 г.

Оглавление

1.	Общие сведения	5

1.1	Наименование системы	5

1.2	Наименования предприятий Заказчика	5

1.3	Плановые сроки начала и окончания работ	5

1.4	Назначение системы	5

1.5	Цель Создания	6

1.6	Задачи	6

1.7	Состав и стоимость коммерческого предложения	6

1.8	Результаты проекта	7

2.	Характеристики объекта автоматизации	7

3.	Функциональные требования	8

3.1	Области взаимодействия	8

3.2	Каналы связи с клиентами:	8

3.2.1	Виджет на веб-сайте	8

3.2.2	Мессенджеры viber, telegram, whatsup	8

3.2.3	Социальные сети	8

3.2.4	Электронная почта	8

3.2.3	Поддержка сессий клиента	9

3.3	Идентификация клиента	9

3.4	Обработка ввода клиента	9

3.4.1	Обработка естественного человеческого языка	9

3.4.2	Классификация намерений	9

3.4.3	Извлечение сущностей	9

3.4.4	Классификация настроения	10

3.4.5	Приоритеты используемых алгоритмов	10

3.5	Генерация ответа клиенту	10

3.5.1	Сохранения контекста диалога	10

3.5.2	Сценарии	10

3.5.3	Частые вопросы (FAQ)	11

3.5.4	Типовые ответы при невозможности классификации намерений	11

3.6	Переключение диалога на оператора	11

3.7	Интеграция с ИС заказчика	11

3.8	Управление и настройки системы	11

3.8.1	История диалогов и сбор статистики	11

3.8.2	Обучение модели на дата-сетах	12

3.8.3	Обработка нераспознанных фраз и исправление ошибок в дата сетах	12

3.9	Система отчетности	12

4. Источники данных для обучения системы	12

5.	Требования к архитектуре и отдельным компонентам системы	12

5.1	Технические требования	12

5.2	Микро сервисная архитектура	13

5.3	Требование к интеграции и API	13

5.4	Размещение системы	14

5.5	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы	15

5.6	Показатели назначения	15

5.7	Требования к надежности	16

5.7.1	Перечень аварийных ситуаций, приводящих к отказу Системы и (или) ее компонентов	16

5.7.2	Требования к надежности технических средств и программного обеспечения	17

5.8	Требования к безопасности	17

5.9	Требования к эргономике и технической эстетике	18

5.10	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы	18

5.11	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19

5.12	Требования по сохранности информации при авариях	20

5.13	Требования по защите от влияния внешних воздействий	20

5.14	Требования к патентной чистоте	20

5.15	Требования по стандартизации и унификации	20

5.16	Требования к поставке Программного комплекса	21

6.	Требования к видам обеспечения	22

6.1	Требования к математическому обеспечению	22

6.2	Требования к информационному обеспечению	22

6.2.1	Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе	22

6.2.2	Требования по применению систем управления базами данных	22

6.2.3	Требования к информационному обмену между компонентами системы	22

6.3	Требования к программному обеспечению	22

6.3.1	Прикладное программное обеспечение	22

6.3.2	Системное программное обеспечение	23

6.3.3	Требования к техническому обеспечению	23

6.4	Требования к организационному обеспечению	24

6.5	Требования к методическому обеспечению	24

7.	Требования к составу и организации выполнения работ	24

7.1	Состав и содержание работ по созданию Системы приведены в таблице ниже.	24

7.2	Требования к организации работ	26

7.3	Порядок актирования выполненных работ	27

8.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ	28

8.1	Виды, состав, объем и методы испытаний Системы	28

8.2	Общие требования к приемке работ по стадиям	28

9. Требования к документированию	30

9.1	Перечень подлежащих разработке видов документов	30

9.2	Общие требования к документированию	30

10.	Требования к гарантийному сопровождению и технической поддержке	31

10.1	Срок гарантийной поддержки	31

10.2	Требования к организации обеспечения услуг	31

10.3	Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании услуг и их завершении	32

10.4	Ответственность Исполнителя	32

10.5	Требования к обработке обращения в службу технической поддержки	32

10.6	Период и сроки выполнения запросов	33

11.	Требования к исполнителю работ	36

- Общие сведения

Документ описывает требования и информационный обмен системы, направленные на реализацию целей и задач заказчика, ожидания от реализации проекта по разработке и внедрению «Интеллектуальный чат-бот» (далее – система), а также ключевые свойства системы.

Работы по созданию системы принимаются по согласованию сторон, Заказчиком и Исполнителем. Контроль работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

Настоящий документ определяет:

a)	Общие требования к выполнению работ по разработке и внедрению программного комплекса.

b)	Функциональные требования к соответствующим функциональным модулям.

c)	Технические требования к соответствующим функциональным модулям.

d)	Требования к составу и результатам выполнения работ, в том числе требования к проектной и технической документации, формируемой в процессе выполнения работ.

  - Наименование системы

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система «Интеллектуальный чат-бот».

Краткое наименование системы: АИС ИЧат-бот, Система.

  - Наименования предприятий Заказчика

Заказчик - Публичное акционерное общество "Т Плюс".

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Работы выполняются на условиях:

- Начало выполнения работ – 15.06.2021г.

- Срок окончания выполнения работ –31.12.2021 г.

  - Назначение системы

Назначение Системы - ведение автоматического диалога с клиентами через сайты Заказчика, интерфейсы социальных сетей и мессенджеров, электронную почту, организация канала самообслуживания клиента. При создании система должна быть настроена на реализацию каналов связи с клиентами для обмена информацией из системы тепловая справочная служба (ТСС) tss.tplusgroup.ru

  - Цель Создания

Основной целью создание системы является снижение нагрузки на операторов справочных служб, в том числе тепловой справочной службы.

1.6	Задачи

a. Обеспечить оперативной информацией клиентов о нарушениях и ограничениях в поставках ресурсов и предоставлении соответствующих коммунальных услуг.

b. Предоставить клиентам единый канал обращения и получения информации (об авариях, о плановых, внеплановых и аварийных работах на сетях);

  - 1.7	Состав и стоимость коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно отражать общую стоимость проекта,  включая все затраты исполнителя на лицензии, ПО, создание, внедрение, тестирование, обучение и ввод в эксплуатацию Системы, а так же все иные затраты исполнителя на реализацию проекта, и формироваться с учетом:

- стоимости работ по созданию и внедрению Системы, в следующем формате, выполенном в разбивке по этапам проекта (Разработка и согласование ТЗ, Внедрение Системы, Приемо-сдаточные испытания, Гарантийная поддержка и др.):

| Наименование этапов/ под этапов проекта | Плановые сроки |  |  | Стоимость этапа по договору, руб., включая НДС | Ответственность Сторон/ Результат работ |  | Отчетные документы | Стоимость без НДС, руб. | Трудо-затраты Исп., ч/д | Длительность, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата начала | Дата завершения со стороны Исполнителя | Дата согласования со стороны Заказчика |  | Исполни-тель | Заказчик |  |  |  |  |

В комерческом предложении дожны быть выделены в отдельные разделы:

- Перечень, количество и стоимость необходимого для создания Системы Программного обеспечения и лицензий на ПО;

- Перечень, объемы и стоимость работы по разработке, созданию и внедрению Системы в соответствии с требованиями ТЗ и частного ТЗ;

- Объемы и стоимость обучения работе в Системе персонал Заказчика.

В виде приложений к комерческому предложению, необходимо предоставить дополнительные документы:

- Коммерческое предложение на техническую поддержку, сопровождение Системы Исполнителем в течение 1 года с момента завершения гарантийного срока;

- Коммерческое предложение на техническую поддержку ПО, лицензии на которое поставлялось в рамках реализации проекта в течение 1 года после ввода в промышленную эксплуатацию;

- Технические задания на приобретение доступов (подписок) к сервисам предоставляемым прочими лицами (при необходимости), прайс листы на эти подписки.

- Коммерческое предложение со стоимостью последующих продлений действий лицензий, в случае если лицензии ограничены по времени

Суммы, указанные в дополнительных документах не должны учитываться в составе основного коммерческого предложения

1.8	Результаты проекта

По итогам завершения проекта должны быть достигнуты следующие результаты:

1. Система разработана, протестирована и введена в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего ТЗ

2. Система размещена на серверах заказчика, интегрирована с информационными системами заказчика, а также доступна через все каналы связи с клиентами, указанными в ТЗ

3. Настроены сценарии для работы с клиентами ТСС, система обучена.

2.	Характеристики объекта автоматизации

Объектом автоматизации создаваемой Системы является деятельность структурных подразделений организации Заказчика ПАО "Т Плюс" по взаимодействию с клиентами по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В рамках указанной деятельности должен быть автоматизирован процесс коммуникаций с клиентами, предоставление им информации по оказываемым услугам.

3.	Функциональные требования

Система должна реализовывать следующие функции:

3.1	Области взаимодействия

Система должна поддерживать различные области взаимодействия с клиентами, такие как взаимодействие с внешними клиентами (физическими лицами) по вопросам ЖКУ, взаимодействие с внешними клиентами (юридическими лицами) по технологическим вопросам, взаимодействие с внутренними клиентами по вопросам технической поддержки и т.д.

Области взаимодействия должны определяться администратором системы в справочнике.

3.2	Каналы связи с клиентами:

Система должна реализовывать несколько классов каналов связи с клиентами: web сайты, мессенджеры, социальные сети, электронная почта.

Система должна позволять реализовывать каналы каждого класса для нескольких областей взаимодействия.

Например, система должна позволять одновременно использовать несколько виджетов на разных сайтах заказчика с различной тематикой относящихся к разным областям, обращения в мессенджер по разным номерам итд.

Система должна позволять администратору системы настраивать взаимосвязи между областями, классами каналов связи и реализацией канала связи

3.2.1	Виджет на веб-сайте

Система должна позволять реализовывать виджеты на интернет сайтах путем размещения блока кода разметки, не влияющего на функциональность и внешний вид сайта.

3.2.2	Мессенджеры viber, telegram, whatsup

Система должна содержать коннекторы к мессенджерам: viber, whatsup, telegram

3.2.3	Социальные сети

Система должна содержать коннекторы к социальным сетям: ВКонтакте, фейсбук

3.2.4	Электронная почта

Система должна содержать коннектор к почтовой системе MS Exchange

3.2.3	Поддержка сессий клиента

Система должна поддерживать сессии диалогов с клиентами. Сессия - диалог, ограниченный по времени. Сессия открывается клиентом и завершается либо по таймауту, либо соответствующими фразами клиента.

3.3	Идентификация клиента

Система должна поддерживать идентификацию уникального клиента в разных сессиях, открываемых в различное время

3.4	Обработка ввода клиента

3.4.1	Обработка естественного человеческого языка

Система должна автоматически обрабатывать естественный человеческий русский язык, передаваемый по каналам связи с клиентами в виде текстовых сообщений (фраз). Система должна обрабатывать фразы клиентов, содержащие грамматические и орфографические ошибки, опечатки, специфические выражения (сленг) и т.д.

3.4.2	Классификация намерений

Система должна автоматически из фразы распознавать и классифицировать намерения клиента, с которыми он обращается. Система должна иметь возможность распознать несколько намерений в одной фразе клиента.

Намерения клиента, должны классифицироваться в соответствии с внутренним справочником намерений.  Перечень намерений задается администратором системы. Примерный список намерений клиента в отношении ТСС («Узнать, когда будет горячая вода», «Узнать, когда будет отопление», «Узнать, когда будет холодная вода», «Узнать, когда исправиться качество гвс», «Узнать, когда исправится низкое качество отопления», «Сообщение о дефекте» итд)

Рекомендуемые алгоритмы классификации: по ключевым словам, алгоритмы основанные на анализе расстояния Левенштейна (или подобные), алгоритмы, основанные на машинном обучении.

Система должна позволять настраивать различные классы намерений для разных областей взаимодействия с клиентом.

3.4.3	Извлечение сущностей

Система должна позволять в автоматическом режиме выделять сущности из фраз клиентов (в связке с намерениями) и использовать их в дальнейшем при вызове функций интегрированных систем. Примерный перечень сущностей для ТСС (Адреса электронной почты (e-mail), Почтовые адреса, Телефоны, Лицевые счета, Вид услуги по которому обращается пользователь (водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, вентиляция)

3.4.4	Классификация настроения

Система должна иметь возможность классифицировать настроение клиентов по их фразам. Требуется присваивать 3 класса настроения: позитивное, нейтральное, негативное.

3.4.5	Приоритеты используемых алгоритмов

Администратор с целью настройки системы и оптимизации ее работы должен иметь возможность определять порядок отработки алгоритмов классификации фраз клиентов, включение или отключение каких-либо алгоритмов для различных областей взаимодействия с клиентом.

3.5	Генерация ответа клиенту

Система должна позволять использовать несколько алгоритмов генерации ответа по намерению.

Генерация ответа должна производится по шаблону, в котором могут быть указаны переменные, такие как сущности из фразы клиента, объекты, полученные от интегрируемых систем и т.д.

Должны поддерживаться следующие классы ответов: текст; видео, аудио, фото, файл; гео (изображение карты с какой-либо отметкой), кнопка, нажатие на которую генерирует стандартную фразу клиента, ссылка URL

Ответ должен направляться по тому же каналу связи, по которому пришел запрос.

3.5.1	Сохранения контекста диалога

Система должна сохранять контекст диалога с клиентом в пределах сессии, то есть сохранять логическую и смысловую связь с предыдущими фразами клиента при генерации ответа.

3.5.2	Сценарии

Система должна позволять администратору формировать сценарии диалогов с клиентами и реализовывать их в автоматическом режиме. Сценарий должен определять логику обработки намерений пользователя и в структурированном виде определять логику работы системы.

Сценарии должны поддерживать триггеры - внешние события, которое определяют ответную реакцию системы. Триггеры и реакции системы должны быть настраиваемыми администратором.

Сценарии должны относится к одной или нескольким областям взаимодействия с клиентом

Система должна уточнять у клиента сущности, необходимые для реализации сценария, в случае если они отсутствуют во фразе.

3.5.3	Частые вопросы (FAQ)

Система должна позволять вести справочник типовых фраз клиента, и типовых шаблонов ответов на эти фразы.

3.5.4	Типовые ответы при невозможности классификации намерений

Система должна позволять отвечать клиенту типовыми шаблонами в случае если вероятность отнесения фразы клиента к какому-либо классу намерений ниже заданного администратором значения.

3.6	Переключение диалога на оператора

Система должна позволять перевод диалога на оператора в случае классификации фразы клиента в намерение пообщаться к оператору. Администратор должен иметь возможность отключить перевод на оператора для одной или нескольких областей взаимодействия

3.7	Интеграция с ИС заказчика

Система должна содержать API, в котором реализованы методы предоставления накопленной информации.

Система должна иметь возможность вызовов методов API систем заказчика.

Вызовы методов API систем заказчика должны быть встроены в шаблоны ответов при генерации ответов.

3.8	Управление и настройки системы

3.8.1	История диалогов и сбор статистики

Система должна позволять сохранять и просматривать отдельные диалоги с пользователями, при этом должна собираться и отображаться информация об области взаимодействия, канале связи с клиентом, идентификатор уникального клиента, выборе классификатором намерения, определенных сущностях и настроения для каждой фразы, сформированный ответ, вызовы функций API, длительность сессии, количество пар намерение ответ в сессии и другая информация.

3.8.2	Обучение модели на дата-сетах

Система должна иметь средства обучения классификатора намерений на дата сетах сторонних поставщиков

3.8.3	Обработка нераспознанных фраз и исправление ошибок в дата сетах

Система должна иметь средства для ручной классификации нераспознанных системой фраз, просмотра и исправления справочников намерений, FAQ и.т.д

3.9	Система отчетности

Система должна формировать статистическую отчетность за произвольный период времени, по агрегирующим признакам: область взаимодействия, канал связи, идентификатор уникального клиента, класс намерения, сущности, настроение, длительность диалога по времени, количество связок намерение-ответ в сессии, дата начала\конца сессии и другой доступной информации

4. Источники данных для обучения системы

Источником данных для системы являются:

a. веб-сайт компании

b. дата сеты сторонних поставщиков

c. собственная база не классифицированных фраз

Первоначальное обучение системы должно производится на дата сетах предоставленных Исполнителем

5.	Требования к архитектуре и отдельным компонентам системы

5.1	Технические требования

5.1.1	Система должна включать в себя функции администрирования и взаимосвязанный комплекс технических, программных, информационных, алгоритмических и организационных средств. Данный программный комплекс должен быть открытым, т.е. допускать расширение состава реализуемых функций, структуры баз данных, сервисов.

5.1.2	Разработка функциональных модулей должна осуществляться с помощью следующих средств разработки:

a)	Язык разработки: Программный продукт, с возрастом первого релиза не менее 3х лет, с камитами в репозиторий не реже одного раза в полгода.

b)	Средства создания пользовательского интерфейса: по согласованию с Заказчиком.

c)	Средства получения исполняемого кода: по согласованию с Заказчиком.

d)	Средства управления базами данных: MS SQL (не ниже версии 2012) либо PostgreSQL. Окончательное решение по выбору базы данных должен принимать Заказчик.

5.1.3	Код готового решения должен отвечать требованиям конвенций по базам данных и по сопровождению программного кода. Платформа должна поддерживать способ развёртывания с использованием пакетного менеджера. Выбранная платформа должна обладать полной документацией на исходный код или руководством пользователя, раскрывающим все аспекты использования платформы с описанием смысловой нагрузки и комментариями всех переменных, процедур и функций, в т.ч. передаваемых параметров, содержащихся в исходных текстах (на русском языке).

5.1.4	Вся бизнес логика проекта должна быть вынесена во внешний модуль (библиотека). Все функциональные требования должны быть реализованы с помощью платформы. Реализация сторонними средствами возможна только по согласованию с Заказчиком.

5.1.5	Веб-версии должны нормально функционировать на UNIX/LINUX совместимой платформе в среде WEB-сервера Apache или его аналогах.

5.2	Микро сервисная архитектура

Система должна быть реализована либо может работать в режиме в микро сервисной архитектуре в виде слабо связанных и легко изменяемых модулей, взаимодействующих между собой. Перечень подсистем / микро сервисов должен быть создан на этапе формирования частного технического задания.

5.3	Требование к интеграции и API

Система должна иметь в своем составе универсальный API. Система должна иметь возможность вызывать API других систем.

Система должна, используя API, SOAP\REST веб-сервисы для приема и передачи информации, осуществлять обмен с информационными системами:

| № п/п | Цели интеграции | Система интеграции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отображение информации о плановых, внеплановых и аварийных работах на сетях | Система мониторинга повреждений тепловых сетей (МПТС) |
| 2 | Отображение информации о плановых, внеплановых и аварийных работах на сетях, зарегистрированных заявках, статусов заявок. Создания новых заявок | Тепловая справочная служба |
| 3 | Авторизация пользователей системы в домене Windows | Microsoft Active Directory |

а также с иными программными продуктами, в процессе внедрения или в процессе эксплуатации Системы

API должно быть организовано с учетом следующих архитектурных особенностей:

●	протокол HTTP SOAP/REST;

●	авторизация запросов по фиксированному "секретному" APIKEY;

●	цифровая подпись и/или шифрование запросов не предполагаются;

●	результаты запроса доступны сразу же, в реальном времени;

●	возвращаемые объекты полны (самодостаточны), т.е. не требуют дополнительных запросов к справочникам API;

●	реализованные списочные функции поддерживают сортировку по полям возвращаемых объектов и пейджинг результатов.

Взаимодействие со службой MS Active Directory должно осуществлять по протоколу LDAP

5.4	Размещение системы

Система должна размещаться на серверах заказчика и не требовать подключения к микро сервисам, расположенным за пределами сети передачи данных заказчика. (за исключением коннекторов каналов связи с клиентами)

Исполнитель должен представить требования к серверным мощностям, системе хранения данных и общесистемному ПО.

5.5	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Для обеспечения информационного обмена компоненты Системы должны работать в составе единой вычислительной сети, построенной по технологии Интернет/ Интранет.

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP.

Для организации информационного обмена между компонентами ПО Системы должны использоваться протоколы HTTP и HTTPS.

5.6	Показатели назначения

Система должна обеспечивать показатели количества пользователей, приведенные в таблице ниже.

Таблица - Значения показателей количества пользователей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Расчетное количество пользователей | 100 000 |
| Расчетное количество одновременных обращений к системе | 200 в секунду |
| Максимальное количество пользователей | 200 000 |
| Максимальное количество одновременно обращений к системе | 400 в секунду |

При эксплуатации Системы должны поддерживаться показатели быстродействия и производительности, приведенные в таблице ниже.

Таблица - Значения показателей быстродействия

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Время генерации ответа | Не более 1 секунды по ответам, не требующим обращения к API систем заказчика |
| Количество обращений в секунду (пиковое) – 1000 | При превышении этого значения время генерации ответа может снижаться, но не более чем в 5 раз, обработка обращения не должна прекращаться. |

Таблица-Требование к качеству работы системы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Качество распознавания фраз | Точность работы классификатора намерений в фразах клиента должна составлять не менее 70% правильно классифицированных фраз к началу промышленной эксплуатации, при количестве грамматических, синтаксических ошибок и опечаток в объеме не более 15% от количества символов во фразе |

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

5.7	Требования к надежности

В случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях должна быть сохранена возможность дальнейшего ввода данных, их обработки, а также формирования отчетных документов на других рабочих станциях.

В целях обеспечения надежного функционирования программное обеспечение Системы должно предусматривать:

- сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;

- резервное копирование информации на внешние электронные носители с возможностью оперативного восстановления.

5.7.1	Перечень аварийных ситуаций, приводящих к отказу Системы и (или) ее компонентов

Система должна обеспечивать круглосуточный режим функционирования 7 (семь) дней в неделю.

Время гарантированной работы для завершения серверных и прикладных приложений, обеспечиваемое источниками бесперебойного питания, должно быть не менее 3 (трех) часов.

Сохранность работоспособности и информации в Системе в пределах значений показателей надежности, приведенных в настоящем ТЗ, должна обеспечиваться при возникновении следующих аварийных ситуаций:

- отказы в Системе электроснабжения:

  - отказы технических средств подсистемы электропитания Системы;

  - полное отключение электроэнергии;

- отказы комплекса технических средств (аппаратных средств):

  - отказы серверного оборудования;

  - отказы сетевого, телекоммуникационного оборудования и каналов связи;

  - отказы оборудования подсистемы резервного копирования информации;

- отказы программных средств:

  - отказы общего ПО;

  - отказы СПО;

- отказы в результате ошибок обслуживающего персонала и пользователей.

5.7.2	Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К программным средствам Системы должны предъявляться следующие требования по надежности:

- коэффициент готовности программных средств к работе с Системой должен быть не менее 99.95 %;

- среднее время восстановления программных средств сервера должно быть не более 8 (восьми) часов.

Время восстановления работоспособности должно включать время на диагностирование отказа, замену или ремонт оборудования (без учета времени на заказ и поставку), конфигурирование оборудования и ПО, восстановление данных и тестирование работоспособности оборудования и ПО.

Для обеспечения устойчивости к отказам электроснабжения все устройства хранения и обработки информации Системы должны быть подключены к электросети через источники бесперебойного питания.

5.8	Требования к безопасности

Удовлетворение требований безопасности Системы при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы не будет обеспечиваться Исполнителем. Ответственность за безопасность выполнения этих работ будут нести руководители подразделений со стороны Заказчика, отвечающих за их установку и обслуживание.

Требуется защитить исходный код общей части решения. Не должно быть возможности считать код скриптов. Требуется разграничение доступа. Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде. Перехват данных на уровне протокола tcp - невозможен. На уровне СУБД должно быть реализовано разграничение доступа к данным в БД.

5.9	Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие клиентов и пользователей с Системой должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс Системы должен удовлетворять следующим требованиям:

- Интерфейс не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

- Структура и навигация должны быть простыми и удобными для пользователя, выбор любого раздела должен осуществляться не более чем в три перехода.

- Меню должно быть видимым при любых действиях пользователя и иметь динамическое содержание.

- Страницы, не помещающиеся на весь экран, пролистываются по вертикали.

- Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.

- Поля ввода могут иметь фоновый текст-подсказку.

- Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

- Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

5.10	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов Системы

Эксплуатацию Системы должны обеспечивать системные администраторы.

Все процедуры эксплуатации должны выполняться в соответствии с руководствами пользователей Системы.

Для обеспечения качественной и безотказной работы Системы использование комплекса технических средств, обеспечивающих функционирование Системы (серверы, рабочие станции, коммуникационное оборудование), должно производиться строго в соответствии с техническими условиями каждого из устройств. По определенному графику, исходя из рекомендаций производителей используемого оборудования, должно производиться плановое профилактическое и техническое обслуживание технических средств.

Эксплуатация и обслуживание комплекса технических средств, обеспечивающих функционирование Системы (серверы, рабочие станции, коммуникационное оборудование), не должны производиться Исполнителем.

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств, обеспечивающих функционирование Системы, должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя (производителя) на них.

Резервное копирование базы данных Системы должно производиться ежедневно (путем копирования поступающих изменений за сутки). Раз в неделю должно производиться полное копирование базы данных Системы, в том числе осуществляется резервное копирование всех компонентов Системы в случае её переноса в новую локацию непосредственно перед переносом (при необходимости)

Во время эксплуатации Системы персонал, ответственный за эксплуатацию Системы, должен выполнять требования по резервному копированию.

5.11	Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Архитектура Системы должна проектироваться с учетом требований федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

В целях защиты информации от несанкционированного доступа Система должна удовлетворять следующим требованиям по управлению доступом к информационным ресурсам:

- идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в Систему через службу Microsoft Active Directory, используемую в структурных подразделениях Заказчика;

- контроль доступа пользователей к данным Системы в соответствии с ролями пользователей;

- регистрация обращений пользователей к объектам Системы.

5.12	Требования по сохранности информации при авариях

Все аварийные ситуации должны обрабатываться программно с выдачей соответствующих сообщений, с корректной обработкой ситуации (завершение транзакций, закрытие файлов и т. п.), без потери обрабатываемой информации после завершения сохранения.

В Системе должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие целостность данных в случае отказа программного обеспечения или аппаратных средств, исключая случаи физического уничтожения носителя или нарушения функциональности носителя, операционной системы или СУБД по вине их производителя либо обслуживающего персонала.

Используемые аппаратные и системные платформы должны обеспечивать сохранность и целостность информации в Системе после завершения сохранения при полном или частичном отключении электропитания, аварии сетей телекоммуникации, полном или частичном отказе технических средств Системы.

Регулярное резервное копирование данных на внешние носители должно обеспечиваться Заказчиком.

Состав, размещение и условия хранения комплекта запасных изделий должны определяться Заказчиком.

5.13	Требования по защите от влияния внешних воздействий

Защита аппаратного комплекса Системы, серверов, рабочих станций, коммуникационных линий связи должна обеспечиваться Заказчиком.

Специальных требований к средствам защиты от внешних воздействий не предъявляется.

5.14	Требования к патентной чистоте

Все программные продукты, входящие в состав Системы, должны обладать патентной чистотой на территории Российской Федерации.

5.15	Требования по стандартизации и унификации

Автоматизированные рабочие места Системы должны быть унифицированы и должны опираться на единую технологию работы и использование типовых программных решений.

При выборе применяемых решений преимущество должно отдаваться стандартизированным решениям (то есть прошедшим процедуру стандартизации и утвержденным в качестве стандарта либо рекомендации каким-либо признанным международным, федеральным, отраслевым, промышленным органом по стандартизации).

Обработка открытой (общедоступной) информации должна осуществляться в Системе с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 424.

5.16	Требования к поставке Программного комплекса

5.16.1	Все компоненты разрабатываемого программного комплекса должны быть поставлены в формате контейнеров Doker.

5.16.2	Все компоненты программного комплекса должны иметь документацию, описывающую внутреннее устройство, способы использования, администрирования, развёртывания и полного удаления.

5.16.3	Программный комплекс должен иметь механизмы непрерывной интеграции с этапами сборки, тестирования и развёртывания.

5.16.4	Ядро системы должно быть установлено на оборудовании, предложенном Заказчиком.

5.16.5	Исполнитель гарантирует, что предоставленное программное обеспечение будет функционировать в полном объеме в соответствии с ТЗ и не потребует заключения дополнительных договоров на различные сервисные функции без которых работа представленного программного обеспечения будет невозможной.

5.16.6	Исполнитель совместно с представителями заказчика производит первоначальную установку и настройку всех программных модулей в соответствии с протоколом установки и настройки, а также производит настройку средств интеграции.

5.16.7	Исполнитель должен передать заказчику лицензии, лицензионные ключи, установочные пакеты, дата-сеты, шаблоны дизайна экранных форм, пользовательских представлений, скрипт создания базы данных, заполнения справочных таблиц и прочие документы, программы, скрипты, необходимые заказчику для самостоятельной установки и запуска системы.

6.	Требования к видам обеспечения

6.1	Требования к математическому обеспечению

Система должна реализовывать алгоритмы машинного обучения и нейросетей и алгоритмы, указанные в пункте 3.4.2

6.2	Требования к информационному обеспечению

6.2.1	Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Система должна использовать реляционные базы данных (за исключением реализации мат. модели машинного обучения). Разрабатываемая структура базы данных и способы ее организации должны соответствовать следующим требованиям, являющимся общепринятыми для современных информационных систем:

- независимость базы данных от аппаратной платформы, независимость от сетевого протокола и возможность работы в гетерогенной среде;

- обеспечение целостности данных;

- кластеризация и секционирование данных.

6.2.2	Требования по применению систем управления базами данных

Базы данных Системы должны находиться под управлением сертифицированных СУБД, операционной системы и требуемые для их работы сертификаты обеспечиваются Заказчиком.

6.2.3	Требования к информационному обмену между компонентами системы

Для обеспечения информационного обмена компоненты Системы должны работать в составе единой вычислительной сети, построенной по технологии Интернет/Интранет.

6.3	Требования к программному обеспечению

6.3.1	Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям:

- программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения функций Системы;

- возможность работы программных продуктов в сетях общего пользования;

- совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, системного ПО и общесистемной архитектуры в пределах требований к техническому обеспечению, а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному обмену;

- иметь эксплуатационную документацию на русском языке;

- система не должна быть ориентирована на использование конкретной аппаратно-программной платформы рабочих станций пользователей.

6.3.2	Системное программное обеспечение

Требования к системному программному обеспечению сформулировать на этапе разработки ЧТЗ

6.3.3	Требования к техническому обеспечению

Требования к серверному аппаратному обеспечению Системы приведены в таблице ниже. Переоснащение клиентских рабочих мест не требуется.

Таблица – Требования к минимальной конфигурации аппаратного обеспечения серверной части

| Компонент | Минимальная конфигурация |
| --- | --- |
| Сервер баз данных |  |
| Процессор | 4-х ядерный |
| Оперативная память (RAM) | 64 Гб |
| Жесткий диск (HDD) | 1 Tб |
| Жесткий диск (SSD) | 1 Tб |
| Сервер приложений |  |
| Процессор | 4-х ядерный |
| Оперативная память (RAM) | 32 Гб |
| Жесткий диск (HDD) | 1 Tб |
| Жесткий диск (SSD) | 1 Tб |

Требования к использованию почтовых серверов и алгоритмов рассылки уведомлений:

- для рассылки писем должен использоваться почтовый сервер. Письма должны отправляться путем прямого подключения из Системы по SMTP–протоколу к почтовому серверу, который должен находиться в одной локальной сети с основным веб–сервером, на котором установлена Система;

- письма должны направляться в соответствии с указанными электронными адресами в учетных записях сотрудников.

6.4	Требования к организационному обеспечению

В подразделениях, где планируется эксплуатация Системы, должны быть выделены сотрудники, обеспечивающие функционирование аппаратуры, системного программного обеспечения и прикладного программного обеспечения: системные администраторы, информационные администраторы, пользователи.

Должностные инструкции сотрудников, деятельность которых связана с функционированием Системы, необходимо дополнить функциями, связанными с эксплуатацией данной Системы. Требования к организационному обеспечению находятся в зоне ответственности Заказчика.

6.5	Требования к методическому обеспечению

Обработка открытой (общедоступной) информации в Системе должна осуществляться с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к информационно–телекоммуникационным сетям».

7.	Требования к составу и организации выполнения работ

7.1	Состав и содержание работ по созданию Системы приведены в таблице ниже.

Таблица -  Этапы и результаты работ

| Наименование этапа/работы |  | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планирование и проектирование |  |
|  | На данном этапе Исполнитель должен провести работы по уточнению функциональных требований на систему и формированию и согласованию детального Технического задания на разработку и внедрение информационной системы. При этом необходимо учесть, что система должна иметь модуль администрирования с интеграцией в Active Directory. Кроме того, детальное Техническое задание должно содержать раздел, описывающий архитектуру Программного комплекса и интеграцию с информационными системами, а также раздел с описанием дизайна интерфейса | - Детальное Техническое задание на разработку и внедрение информационной системы, включающее раздел с описанием архитектуры Программного комплекса и интеграции с информационными системами. - Архив с дизайн-макетами страниц. - Уточнённый детальный План-график выполнения работ по Проекту (без изменения общих сроков каждого этапа). |
| 2 | Разработка и тестирование системы |  |
|  | На данном этапе Исполнитель должен провести работы по разработке, интеграции и организации приёмо-сдаточных испытаний системы, включая модуль администрирования, интегрированный с Active Directory. Также на данном этапе разрабатывается документация, необходимая для проведения приёмо-сдаточных испытаний и эксплуатационно-техническая документация на систему. | - Установленный на тестовой среде Программный комплекс, включая все развёрнутые необходимые для нормального функционирования элементы системы. - Эксплуатационно-техническая документация на систему в составе: - Инструкция пользователя - Инструкция администратора - Чек-лист по настройкам системы - Сайзинг системы (планирование ИТ-инфраструктуры под бизнес-задачи, выполняемые приложением) - Нагрузочное тестирование: предоставить нагрузочный тест (для всех частей системы подразумевающих многопользовательскую работу) в объёмах, сформулированных в детальном ТЗ при Пиковой нагрузке - Результат приёмо-сдаточных испытаний (далее по тексту - ПСИ) системы, подтверждённый следующими документами: - Методика и сценарий ПСИ - Протокол ПСИ - Акты приёмки информационной системы (веб-версия) в опытную эксплуатацию - Программа опытной эксплуатации системы, включающая порядок и параметры оказания технической поддержки на период ОПЭ. |
| 3 | Наполнение базы знаний Системы |  |
|  | На этом этапе исполнитель должен произвести первоначальное наполнение базы знаний система, произвести обучение системы | - Исходные данные для базы знаний (дата сеты) - Протокол обучения системы - Протокол тестирования качества ответов системы |
| 4 | Опытная эксплуатация |  |
|  | В рамках данного этапа Исполнитель должен провести работы по оказанию технической поддержки системы, включая выполнение необходимых доработок, в период опытной эксплуатации в пилотных филиалах. | - Протокол проведения опытной эксплуатации - Перечень доработок, реализованных в ходе ОПЭ - Изменённая эксплуатационно-техническая документация на систему - Установленный на тестовой и продуктивной среде Программный комплекс, включая все развёрнутые необходимые для нормального функционирования элементы системы. Акт приёмки программного комплекса в промышленную эксплуатацию. |
| 5 | Обучение персонала |  |
|  | В рамках данного этапа Исполнитель должен провести обучение администраторов | Все обучающие материалы должны быть переданы в электронном виде (видео, инструкции, программы обучения, контрольные вопросы и аттестационные ведомости). |

7.2	Требования к организации работ

7.2.1	Перед выполнением работ Исполнитель направляет Заказчику детальный план-график выполнения работ в рамках данного задания.

7.2.2	Должен быть развернут прототип системы, соответствующий техническим требованиям настоящего технического задания и продемонстрирован Заказчику.

7.2.3	Работы по Проекту должны выполняться по общепризнанным стандартам управления проектами (PMBOK, ISO 1006).

7.2.4	Все производимые работы должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности, а также охраны окружающей среды;

7.2.5	В ходе выполнения работ все согласования и разрешения, необходимые для организации работ и взаимодействия с внешними контрагентами, обеспечивает Заказчик;

7.2.6	Все созданные в процессе проекта документы должны быть предоставлены Заказчику в электронном и бумажном виде по результатам их согласования.

7.2.7	Каждый документ должен проходить последовательно два этапа - согласование и утверждение Заказчиком.

7.2.8	Документы, указанные в п. 7.1., присылаются ответственным лицом Исполнителя по электронной почте руководителю проекта со стороны Заказчика и рассматриваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней. Заказчик обязан в течение 7 рабочих дней после получения документа прислать по электронной почте Исполнителю замечания по документу, либо свое согласие с документом. Если заказчик не присылает Исполнителю ответ (замечания, либо согласование) в течении 7 рабочих дней, то документ считается принятым и этап считается пройденным.

7.2.9	Исполнитель в еженедельном режиме предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ, демонстрирует результат проведенных работ и проводит совместное обсуждение выполненных и предстоящих работ.

7.3	Порядок актирования выполненных работ

Коммерческое предложение должно содержать график актирования выполненных работ, с указанием стоимости выполненных работ

| Наименование этапа/работы |  | Содержание этапа | Срок завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 | - Планирование и проектирование - Разработка и тестирование системы | - Июль 2021 |
| 2 | Этап 2 | Наполнение базы знаний Системы, интеграция | Ноябрь 2021 |
| 3 | Этап 3 | Опытная эксплуатация Обучение персонала Ввод в промышленную эксплуатацию | Декабрь 2021 |

8.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ

8.1	Виды, состав, объем и методы испытаний Системы

По итогам разработки Системы Исполнителем подготавливаются проекты документов и, затем, проводятся испытания и приемка.

Испытания и приемка проводятся в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

По итогам выполнения работ проводятся:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатации;

- приемочные испытания.

Испытания проводятся по разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком программе, и методике испытаний.

8.2	Общие требования к приемке работ по стадиям

Испытания Системы должны представлять собой процесс проверки реализации заданных функций Системы, определения и проверки соответствия настоящего ТЗ, количественных и (или) качественных характеристик Системы, выявления и устранения недостатков в действиях Системы, в разработанной документации.

Для Системы должны проводиться следующие виды испытаний:

- проведение предварительных испытаний;

- проведение опытной эксплуатации;

- проведение приемочных испытаний.

Испытания проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний, порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний. Дата проведения испытаний может быть назначена Заказчиком после завершения этапа работ.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика и Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Предварительные испытания должны проводиться на основании разработанной программы и методики предварительных испытаний и включать описание методики проверки реализации функций. По результатам проведения предварительных испытаний подписывается протокол, содержащий перечень и результаты проверок, а также акт проведения испытаний.

Предварительные испытания завершаются подписанием Акта приемки Системы в опытную эксплуатацию.

Для проведения опытной эксплуатации Системы количество участников опытной эксплуатации должно быть определено Заказчиком. Продолжительность опытной эксплуатации должна быть определена и согласована с Заказчиком при проведении работ.

Для проведения опытной эксплуатации должна быть разработана Программа опытной эксплуатации. Ход и результаты опытной эксплуатации оформляются протоколом. Опытная эксплуатация завершается подписанием Акта о завершении опытной эксплуатации.

Приемочные испытания Системы проводят для определения соответствия Системы настоящему ТЗ и решения вопроса о возможности приемки Системы в постоянную эксплуатацию.

Приемочные испытания Системы должны проводиться в соответствии с Программой и методикой приемочных испытаний. Программа и методика приемочных испытаний должна быть разработана Исполнителем и согласована с Заказчиком. Результаты испытаний фиксируются в Протоколе проведения приемочных испытаний. Приемочные испытания завершаются оформлением Акта о приемке Системы в постоянную эксплуатацию.

Все испытания и разработка необходимой для них документации должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 и РД 50-34.698-90.

Все обнаруженные недостатки в функционировании и в документации развиваемой Системы, выявленные в процессе испытаний, устраняются Исполнителем.

Приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с условиями договора.

9. Требования к документированию

9.1	Перечень подлежащих разработке видов документов

В состав технических документов должны быть включены следующие документы:

- Отчет об исполнении детального Плана-графика выполнения работ по Проекту.

- Детальное Техническое задание на разработку и внедрение информационной системы, включающее раздел с описанием архитектуры Программного комплекса и интеграции с иными информационными системами.

- Архив с дизайн-макетами страниц системы.

- Эксплуатационно-техническая документация в составе:

  - Инструкция пользователя

  - Инструкция администратора

  - Чек-лист по настройкам;

  - Сайзинг (планирование ИТ-инфраструктуры под бизнес-задачи, выполняемые приложением);

- Методика и сценарий ПСИ;

- Протокол ПСИ;

- Методика проведения нагрузочного тестирования;

- Протокол нагрузочного тестирования;

- Акты приёмки информационной системы в опытную эксплуатацию;

- Программа опытной эксплуатации, включающая порядок и параметры оказания технической поддержки на период ОПЭ;

- Протокол проведения опытной эксплуатации;

- Перечень доработок, реализованных в ходе ОПЭ;

- Акт приемки программного комплекса в промышленную эксплуатацию.

9.2	Общие требования к документированию

Техническая и эксплуатационная документация на разрабатываемую Систему (далее – документация на Систему) должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.003-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения – в отношении используемых терминов и определений;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем – в отношении наименования и обозначения документов;

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания – в отношении определения стадий и этапов работ;

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем – в отношении наименования и содержания видов испытаний;

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов – в отношении структуры и содержания документов.

- ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Документация на Систему оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 (двадцати пяти) листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Документы должны быть предоставлены в двух печатных экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD).

10.	Требования к гарантийному сопровождению и технической поддержке

10.1	Срок гарантийной поддержки

Гарантийная поддержка осуществляется силами Исполнителя в течение 12-и (двенадцати) месяцев с момента передачи Системы в промышленную эксплуатацию.

10.2	Требования к организации обеспечения услуг

Услуги должны оказываться удалённо.

Запросы на гарантийную поддержку должны приниматься только от уполномоченных сотрудников Заказчика. Список уполномоченных лиц должен быть предоставлен Заказчиком на этапе проектирования Системы. Количество контактных лиц в списке не должно превышать 5 (пяти) человек.

Все запросы, поступающие от уполномоченных лиц Заказчика, должны регистрироваться в системе Service Desk Исполнителя.

При проведении работ должны выполняться требования по сохранению бесперебойного функционирования Системы Заказчика

10.3	Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании услуг и их завершении

По результатам выполнения каждого инцидента, Исполнитель в рамках запроса обязан предоставлять отчёт о причине возникновения инцидента и мерах, которые необходимо предпринять для исключения возможности повторения.

10.4	Ответственность Исполнителя

За нарушения условий технического задания, повлекших ухудшение результатов работы Системы, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков оказанных услуг.

Если отказ в работе ПО произошел по вине третьих лиц, Исполнитель обязуется информировать Заказчика о месте, признаках и предполагаемых причинах произошедшего отказа. Заказчик должен самостоятельно взаимодействовать с третьими лицами для устранения причин отказа. После устранения причин неисправности третьими лицами, Заказчик должен проинформировать об этом Исполнителя для завершения работ по запросу, если это остаётся актуальным.

10.5	Требования к обработке обращения в службу технической поддержки

Доставка запросов на поддержку, регистрация запросов может осуществляться:

- посредством автоматизированной информационной системы ИС Service Desk Исполнителя;

- по адресу электронной почты Исполнителя;

- по номеру телефона Исполнителя.

Регистрация обращений должна производиться круглосуточно.

При подаче запроса на поддержку должно учитываться, что одному запросу соответствует одна проблема. В случае возникновения при выполнении запроса новых проблем, по ним открываются новые запросы.

Заказчик при подаче запроса на поддержку предоставляет информацию:

- контактное лицо Заказчика, его номер телефона и адрес электронной почты;

- полное описание проблемы (задачи), включающее: версию используемого ПО, массовость проявления проблемы, описание действий Заказчика, в результате которых возникла проблема, необходимые для пояснения проблемы (задачи) скриншоты и (или) журналы работы ПО, предпринятые Заказчиком для решения действия, иную необходимую информацию;

- приоритет запроса.

Переданное в ТП Исполнителя обращение должно регистрироваться в течение 20 минут после поступления с указанием фактического момента передачи.

Каждому запросу должен быть присвоен уникальный регистрационный номер. Исполнитель должен сообщать представителю Заказчика номер запроса, присвоенный при регистрации.

Действия специалистов Исполнителя по выполнению запроса должны быть документированы.

При выполнении зарегистрированного запроса обмен информацией представителей Заказчика с выполняющим запрос специалистом Исполнителя должен осуществляться только с применением электронной почты или ИС Service Desk Исполнителя.

10.6	Период и сроки выполнения запросов

| Приоритет запроса | Период приема запроса | Период обработки запроса | Период выполнения запроса | Время реакции на запрос, р/ч | Время на выполнение запроса, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24*7 | 24*7 | 24*7, | 0,3 | 2 часа |
| 2 | 24*7 | 24*7 | 24*7, | 0,3 | 4 часа |
| 3 | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 2 | 3 рабочих дня |
| 4 | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 8*5, 09:00-18:00 МСК | 2 | 10 рабочих дней |

*Примечание: Первая цифра – рабочие часы предоставления и выполнения услуг, вторая цифра – количество рабочих дни (в неделю) предоставления услуг.

Условия применения:

по согласованию с Заказчиком время предоставления решения может быть увеличено;

время ожидания действий Заказчика по выполнению рекомендованных Исполнителем действий, время получения дополнительной информации от Заказчика по требованию Исполнителя, время ожидания установки обновлений на сервер Заказчика, время подтверждения Заказчиком выполнения запросов не входят во время на выполнение запроса;

при не предоставлении Заказчиком удаленного доступа к системе время на выполнения запросов может быть увеличено;

при локализации проблем, связанных с неправильной эксплуатацией Системы Заказчиком, неисправностью оборудования и программного обеспечения сторонних производителей и их настройками время на выполнения запроса может быть увеличено;

при выявлении ошибки в прикладном программном обеспечении, Исполнитель в период и в сроки, установленные данным регламентом, производит локализацию инцидента или проблемы, если из описания найденных ошибок следует, что они обусловлены ошибкой в программном обеспечении, предоставляет заказчику временное решение (при приоритете 1 и 2), формирует требование производителю прикладного программного обеспечения на устранение ошибки. Производитель прикладного программного обеспечения устраняет выявленную ошибку в течение 20 стандартных рабочих дней. Исправление ошибки включается в очередное обновление версии программного обеспечения.

Приоритеты запросов

Приоритет 1.

Информационная Система полностью неработоспособна, неисправности требуют незамедлительных действий. В том числе:

Полный отказ системы;

Не работает хотя бы один из интеграционных модулей.

Приоритет 2.

Значительная часть функций информационной системы не выполняется, или наблюдается существенное снижение производительности информационной системы в целом. В том числе:

Частичный отказ системы.

Неработоспособность программного обеспечения для работы диспетчеров ТИ/РСО и операторов Контактного центра, более чем на 30% рабочих мест (но не менее 10и рабочих мест);

Приоритет 3.

Снижение производительности информационной системы, неработоспособность одной или нескольких функций информационной системы. В том числе:

Неработоспособность сервисов, не влияющих на бизнес-процесс и не требующих оперативного вмешательства, в том числе:

Подсистемы отчетности.

Неработоспособность программного обеспечения для работы диспетчеров и операторов Контактного центра, от 30% и менее рабочих мест операторов.

Приоритет 4.

Услуги по адаптации информационной системы, установка обновлений и исправлений, и иные услуги, требующие планирования и предварительного согласования сроков выполнения. В том числе:

Администрирование системы;

Оценка сроков и стоимости реализации корректировок настроек Системы по запросу Заказчика.

Приоритет запроса должен устанавливаться уполномоченным контактным лицом Заказчика при регистрации запроса. При регистрации запросов с Приоритетами 1 и 2, контактное лицо Заказчика должно аргументировать причину присвоения запросу данных Приоритетов. При принятии запроса его приоритет может быть изменен Исполнителем при наличии к тому достаточных оснований.

Приоритет запроса подразумевает критичность описанной проблемы на текущий момент времени. Таким образом, в случае появления запроса с приоритетом 1 или приоритетом 2, после предоставления временного решения проблемы или принятия других мер по минимизации её критичности, приоритет может быть изменен на приоритет 3 или ниже.

Приоритет 1 может быть понижен при отсутствии ответов Заказчика на запросы от службы технической поддержки в течение 2-х часов.

11.	Требования к участнику

11.1	К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, удовлетворяющие следующим требованиям:

a)	не являющиеся неплатёжеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе ликвидации;

b)	на имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест

c)	экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

d)	участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном законодательством РФ порядке)

e)	отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник должен предоставить выписки, справки и иные документы, подтверждающие требования настоящего пункта.

11.2	Участник должен иметь успешный опыт разработки и внедрения приложений в компаниях в сфере ТЭК и ЖКХ, имеющих филиальную структуру, а также опыт проведения проектно-изыскательских работ и написания всей соответствующей документации по составлению технического задания на разработку и внедрение подобных информационных систем. Участник должен предоставить справку, включая краткое содержание проектов, о реализованных проектах (не менее 3-ох).

11.3	Участник должен иметь в штате и сформировать проектную команду из следующих специалистов на весь период выполнения работ:

a)	Руководитель проекта (процент участия в работах – 100) – 1 человек, квалификация Project management by PMI’S PMBOK (40 PDU) Project Management Professional (PMP);

b)	Системный аналитик (процент участия в работах – не менее 70) – не менее 2 человек

c)	Архитектор в области разработки программного обеспечения корпоративного уровня (TOGAF или аналогичный) (процент участия в работах – не менее 70) – не менее 1 человека

d)	Разработчик (процент участия в работах – не менее 70) – не менее 5 человек

e)	Профессиональный интернет-разработчик (не менее 3 человек)

f)	Тестировщик (процент участия в работах – не менее 30) – не менее 2 человек.

Участник должен предоставить справку о наличии кадровых ресурсов, план привлечения персонала к работе над проектом, подтвердить квалификацию персонала сертификатами, свидетельствами (или иным документами) о прохождении обучения

11.4	Участник гарантирует, что предоставленное программное обеспечение будет функционировать в полном объеме в соответствии с ТЗ и не потребует заключения дополнительных договоров на различные сервисные функции без которых работа представленного программного обеспечения будет невозможной. Участник должен подтвердить требования этого пункта, представив справку о структуре и архитектуре предлагаемого технического решения.